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  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                        
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 28
          от 26.06.2026 года 
     
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Акчал», по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027- 2031г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  единой системе публичной власти», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области от 13.09.2022 № 35 «Об утверждении схемы водоснабжения (актуализации) сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, администрация  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области           
        
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Акчал» (далее – МУП «Акчал»), в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
 2. МУП «Акчал» разработать инвестиционную программу в сфере водоснабжения на период 2027-2031 годы. В течение 30 дней со дня получения технического задания на разработку инвестиционной программы, разработать проект инвестиционной программы, с расчетом финансовых потребностей и направить его в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 




Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево	                                                              О.Б. Яндулов

                                                   



















Утверждено
 Постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 26.06.2026 № 28







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАІНІЕ
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района Самарской области «Акчал» по развитию системы водоснабжения на 2027-2031 годы
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Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево                                                                                       
                                                                                                           муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          от 26.06.2026 № 28 
	                   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Акчал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027 – 2031 гг.

  Основаниями для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Акчал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027 – 2031 г.г. (далее - инвестиционная программа) являются: 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федеральный закон от 29.12.2025 № 576-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступающего в силу с 01.09.2026 года; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
 - Постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.09.2022 № 35 «Об утверждении Схемы водоснабжения (актуализации) сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года».
1. Цель технического задания. 
Целью технического задания является разработка мероприятий по развитию объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечению услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы. 
Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
- обеспечение доступности услуг системы централизованного водоснабжения для потребителей МУП «Акчал»; 
- обеспечение качественной услугой холодного водоснабжения потребителей МУП «Акчал», обеспечение качества воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения»; 
 -обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641; 
- обеспечение реализации Схемы водоснабжения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период до 2033 года;
 - повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения; 
- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения; - повышение экологической безопасности систем водоснабжения и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Задачи реализации инвестиционной программы: 
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- осуществление мероприятий по модернизации объектов централизованного водоснабжения сельского поселения; 
- выполнение мероприятий, направленных на снижение последствий чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения;
 - привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованной системы водоснабжения; 
- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов. 
2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.
Реализация инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов: 
- снижение аварий в системе водоснабжения до минимально достижимого уровня; 
- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;
 - снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения.
3.Основные требования к содержанию инвестиционной программы:
 - Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию. 
В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения. Инвестиционная программа должна содержать:
 а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; наименование уполномоченного органа местного самоуправления поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 
г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
 д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию; е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен;
 ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы; 
з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 
и) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы). 
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, содержат следующие группы мероприятий: 
а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий; 
б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик; 
в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; 
г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4.Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:
- Ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения конкретные объемы работ и необходимое финансирование, в том числе с разбивкой по источникам финансирования и годам, определить в инвестиционной программе.
5.Сроки разработки инвестиционной программы:
- Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 30 дней после утверждения настоящего технического задания;
- Проект инвестиционной программы представляется для согласования в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на бумажном и электронном носителе.
6. Инвестиционная программа подлежит разработке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Перечень мероприятий, подлежащих включению в инвестиционную программу: 


















Перечень мероприятий
 по строительству модернизации и реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Чувашское Урметьево 
на 2027-2031 годы




	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 
выполнения

	11
	Замена запорной арматуры
	Демонтаж старых задвижек водопроводной сети и установка 4 новых
	с. Чувашское Урметьево
	2028

	22
	Замена насоса
	 Демонтаж старого насоса, установка нового и насосной станции(щит управления) для регулирования давления
	с. Чувашское Урметьево
	2030

	23
	Система водоснабжения с. Чувашское Урметьево
	Проведение производственного контроля качества питьевой воды
	с. Чувашское Урметьево
	2027-2031

	44
	Замена флянца пожарного гидранта
	Замена флянца пожарного гидранта на ул.Речная с. Чувашское Урметьево
	с. Чувашское Урметьево
	2029

	45
	Демонтаж участка старой водопроводной сети
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, демонтаж колец ЖБИ  укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с. Чувашское Урметьево ул. Садовая
	2028

	66
	Разработка проекта зон санитарной охраны 
	Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) 1 пояс
	с. Чувашское Урметьево
	2028



